Уважаемые потребители!

Акционерное общество «Атырауская ТЭЦ» согласно пункта 6 статьи 25 Закона «О Естественных Монополиях» 26.07.2019 года провело публичное слушание по итогам I полугодия 2019 года об исполнении инвестиционной программы и тарифных смет по регулируемым видам услуг.

1. Ожидаемое исполнение утвержденной инвестиционной программы по регулируемой услуге производство и снабжение тепловой энергией.

 Согласно приказу ДКРЕМ и ЗК МНЭ РК от 03.09.2015г. №128-ОД была утверждена инвестиционная программа на регулируемую услугу по производству и снабжению тепловой энергией на 2019 год на сумму 433 337,71 тыс.тенге.

 Мероприятия, предусмотренные в утвержденной уполномоченным органом Инвестиционной программе, исполняются АО «АТЭЦ» в соответствии с требованиями действующего законодательства РК.

 В настоящее время по мероприятиям Инвестиционной программы проделаны соответствующие работы - проведены тендера, заключены договоры с поставщиками на приобретение материалов, оборудования и выполнение работ, услуг, заводами-изготовителями выполняются работы по изготовлению запасных частей основного и вспомогательного оборудования сроки, изготовления которых составляют 150-180 календарных дней.

1. **Ожидаемое исполнение АО «Атырауская ТЭЦ» тарифной сметы на производство и снабжение тепловой энергией за полугодие 2019 года (тыс.тенге)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование статей | В Утвержденной тарифнойсмете на 2019 год | Ожидаемые показатели за полугодие 2019 года | Отклоне-ние, % |
| 1. Топливо на технологические цели | 795 790 | 483 469 | 61 |
| 2. Вспомогательные материалы на эксплуатацию, горючее смазочные материалы и покупная энергия | 167 490 | 70 785 | 42 |
| 3.Затраты на оплату труда с начислениями | 259 450 | 138 280 | 53 |
| 4. Амортизация основных средств | 343 224 | 172 925 | 50 |
| 5. Затраты на ремонт | 111 888 | 55 915 | 50 |
| 6. Прочие затраты (услуги производственного характера, налоги, прочие денежные расходы) | 65 508 | 33 466 | 51 |
| 7. Расходы периода | 386 | 208 | 54 |
| 8. Всего затрат на производство тепловой энергии | 1 743 736 | 955 048 | 55 |
| 9. Затраты на услуги по снабжению тепловой энергией, всего | 14 421 | 11 112 | 77 |
| 10. Услуги по передаче и распределению тепловой энергии АО «Атырауские тепловые сети» | 2 921 691 | 1 397 224 | 48 |
| 11. Всего затрат на производство и снабжение тепловой энергией | 4 769 905 | 2 363 384 | 50 |
| Всего доходов | 4 769 905 | 2 136 904 | 45 |
| Прибыль (убыток) | 90 057 | -226 480 | - |
| Объем оказываемых услуг, Гкал  | 848 998 | 476 733 | 56 |

**III. Ожидаемое исполнение тарифной сметы по услуге предоставления подъездных путей АО «АТЭЦ» для проезда подвижного состава за полугодие 2019г.(тыс.тенге)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование статей | В утвержденной тарифной смете на 2019 год | Ожидаемые показатели за полугодие 2019 года | Откло-нение, % |
| Затраты на оплату труда с начислениями | 3 421 | 2 153 | 63 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | 862 | 386 | 45 |
| Затраты на ремонт | 1 584 | - | - |
| Прочие затраты | 392 | 163 | 42 |
| Всего затрат | 6 259 | 2 703 | 43 |
| Всего доходов | 6 259 | 2 185 | 35 |
| Объем оказываемых услуг, вагоно-км | 2 517 | 879 | 35 |
| Финансовый результат от оказания услуг  | - | -517 | - |
| Тариф (без НДС), тенге/вагоно-км | 2 486,89 | 2 486,89 | 100,0 |